## 🎯 项目概述

为COALAB实验室创建一个专业的学术展示型网站，部署在GitHub Pages上，使用自定义域名coalab.org。

## 📋 技术架构选择

### 1. 静态站点生成器：Jekyll

__选择理由：__

- GitHub Pages原生支持Jekyll，部署最简单

- 学术社区广泛使用（许多实验室网站使用Jekyll）

- 模板生态系统丰富，易于定制

- 支持Markdown编写内容，适合学术内容管理

### 2. 模板选择：基于Fraser Lab模板

__参考模板：__ [](https://fraserlab.com/2020/05/03/Clone-this-website/)<https://fraserlab.com/2020/05/03/Clone-this-website/> __适配风格：__ 融合Keedy Lab、Zunder Lab、Roberts Lab等参考网站的简洁专业风格

### 3. 部署平台：GitHub Pages

- 免费托管

- 支持自定义域名

- 自动构建和部署

- 版本控制集成

## 🏗️ 项目结构设计

### 仓库创建

1. 在GitHub账号 `Peter-awe` 下创建新仓库：`coalab-website`

2. 配置GitHub Pages设置

3. 绑定自定义域名 `coalab.org`

### 网站页面结构

```javascript

主页 (Home) - 实验室介绍、新闻动态、项目概览

├── 项目详情页 (Projects) - 每个项目的独立页面

├── 出版物 (Publications) - 论文、预印本分类展示

├── 展示材料 (Presentations) - 会议海报、演讲材料

├── 成就 (Achievements) - 获奖、突破、媒体报道

├── 团队成员 (Team) - 研究人员介绍

└── 联系/招新 (Contact) - 职位机会、研究方向

```

## 🔧 实施步骤

### 阶段一：环境准备与模板搭建

1. __创建GitHub仓库__

- 创建 `coalab-website` 仓库

- 初始化Jekyll项目结构

- 配置 `_config.yml` 基础设置

2. __克隆并定制模板__

- 基于Fraser Lab模板结构

- 融合参考实验室网站的布局元素

- 创建COALAB品牌视觉（配色、字体、logo）

### 阶段二：内容架构搭建

3. __核心页面开发__

- 主页布局：实验室介绍 + 新闻板块 + 项目卡片

- 项目详情页模板设计

- 出版物分类展示系统

- 团队成员展示页面

4. __功能模块实现__

- 新闻/动态系统（使用Jekyll collections）

- 项目卡片网格布局

- 出版物时间线/分类视图

- 联系表单（静态或使用Formspree）

### 阶段三：内容填充与优化

5. __内容迁移与创建__

- 实验室介绍文案

- 研究项目描述

- 团队成员信息

- 出版物列表

6. __响应式设计与优化__

- 移动端适配

- 浏览器兼容性测试

- 页面加载性能优化

### 阶段四：部署与上线

7. __GitHub Pages配置__

- 启用GitHub Pages

- 配置自定义域名

- 设置HTTPS

8. __SEO与 analytics__

- 添加Google Analytics

- 优化SEO元标签

- 提交搜索引擎索引

## 🎨 设计规范

### 视觉风格

- __主色调：__ 学术蓝/深蓝 + 白色背景

- __字体：__ 无衬线字体（如Inter, Roboto）提高可读性

- __布局：__ 简洁、内容优先、大量留白

- __图片：__ 高质量实验室照片、研究图表

### 内容原则

- 专业但不晦涩

- 突出研究成果和团队实力

- 清晰的导航和信息架构

- 定期更新的新闻/动态板块

## ⏱️ 时间估算

- __第1周：__ 环境搭建 + 基础模板

- __第2周：__ 核心页面开发

- __第3周：__ 内容填充 + 功能完善

- __第4周：__ 测试优化 + 部署上线

## 🔍 风险与应对

1. __域名配置问题__

- 风险：DNS配置复杂

- 应对：提供详细配置指南，分步验证

2. __内容更新流程__

- 风险：非技术人员难以更新

- 应对：创建Markdown模板和更新指南

3. __浏览器兼容性__

- 风险：某些功能在老浏览器失效

- 应对：渐进增强，核心功能保持基础兼容